Додаток

до рішення міської ради

від 23.11.2017 № 2-2714

Інвестиційний договір

про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси, та гарантії довгострокового постачання ТПВ.

м. Черкаси		      								"__" ______ 2017 р

Черкаська міська рада (надалі - Сторона-1), в особі міського голови Бондаренко Анатолія Васильовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Черкаської міської ради від _________ № ____, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО-БАІК" (надалі - Сторона-2), в особі директора Богоявленського Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

разом іменовані Сторони,

керуючись положеннями Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво, укладеного між Сторонами від 18.02.2016, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закону України "Про інвестиційну діяльність" та Закону України "Про відходи", а також враховуючи рішення об'єднаної робочої групи Проекту по узгодженню результатів ОВНС проекту,-

вважаючи, що укладення цього Договору служить спільним інтересам та сприяє посиленню інфраструктурного розвитку в напрямку поводження з твердими побутовими відходами, підвищенню технічних можливостей, створенню нових робочих місць, соціально-економічним вигодам, поліпшенню екологічного стану навколишнього середовища для населення міста Черкаси,

уклали даний Договір про наступне:

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором Сторони визначають свої взаємовідносини щодо будівництва в місті Черкаси заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів (надалі - Завод), залучення необхідних для цього інвестицій та подальшого (після прийняття в експлуатацію Заводу) завантаження роботи Заводу шляхом направлення Стороною-1 всього обсягу твердих побутових відходів, які фактично утворюються в місті Черкаси.

1.2. Під будівництвом Заводу, Сторони розуміють будівництво заводу комплексної переробки твердих побутових відходів термохімічним способом (із застосуванням технології промислового піролізу) з отриманням енергетичних продуктів - електроенергії та/або синтетичного палива, на земельній ділянці площею 7,1355 га (кадастровий номер 7110136400:05:006:0020), яка знаходиться в користуванні ТОВ "ВС ЛІТ" (код ЄДРПОУ 35675023) та знаходиться за адресою: місто Черкаси, просп. Хіміків, 74.

1.3. Основними вимогами цього Договору та Сторін є:

1.3.1. Застосування Стороною-2 екологічно-чистих технологій, виключаючи застосування технологій спалювання відходів, та забезпечення контролю за викидами в навколишнє середовище Заводу.

1.3.2. Забезпечення Стороною-2 необхідного інвестування на будівництво, введення в експлуатацію, а також подальшу роботу Заводу без залучення бюджетних коштів Сторони-1 та збільшення діючого (на день укладення цього Договору) тарифу в місті Черкаси на утилізацію, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.

1.3.3. Виконання Стороною-1 всіх необхідних та, передбачених законодавством, дій на розміщення в місті Черкаси Заводу та забезпечення постачання Стороні-2 сировини (твердих побутових відходів) силами підприємств (комунальних підприємств та інших, фізичних та юридичних осіб), що займаються в місті Черкаси збиранням та вивезенням твердих побутових відходів у повному обсязі (без попереднього відбору цінної вторинної сировини) та відповідно до фактичних об'ємів сировини, які утворюються в місті Черкаси і збираються на полігоні твердих побутових відходів, протягом всього часу роботи Заводу, але в будь-якому випадку не менше ніж на 25 (двадцять п'ять) років з моменту введення в експлуатацію Заводу.

1.4. Під твердими побутовими відходами (надалі – ТПВ) Сторони за даним Договором розуміють: тверді відходи (залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції), що утворились в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і не можуть у подальшому використовуватися за призначенням та не використовуються за місцем їх накопичення, виходячи з наданого законодавством визначення та Класифікатора відходів ДК 00596, затвердженого наказом Держстандарту України від 29.02.1996 №89.

1.5. У подальшому, шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, Сторони можуть врегулювати додатково питання щодо прийняття Стороною-2 на переробку з метою їх утилізації інших відходів, а також ТПВ, які утилізовані на полігоні.

СТАТТЯ 2

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМІР ІНВЕСТИЦІЙ

2.1. Орієнтовний розмір інвестицій, які будуть залучені Стороною-2 на будівництво і введення в експлуатацію Заводу, згідно ТЕО Проекту, виготовленого  OAK Utility Solutions & Development WLL (Бахрейн), становить - 80 (вісімдесять мільйонів) доларів США.

2.2. Інвестиціями вважаються власні та/або залучені грошові кошти, майно та матеріали, обладнання, механізми і устаткування, та інше майно, необхідне для будівництва і подальшої експлуатації Заводу, спільно з виробництвом проектної документації і дозвільних документів.

2.3. Перший етап інвестицій - придбання інвестиційним фондом корпоративних прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю "ВС ЛІТ" (код ЄДРПОУ 35675023) з метою подальшого надання Стороні-2 права виконання проектних робіт з будівництва Заводу силами Сторони-2 та/або залученими силами на земельній ділянці площею 7,1355 га (кадастровий номер 7110136400:05:006:0020), яка знаходиться в користуванні ТОВ "ВС ЛІТ" (код ЄДРПОУ 35675023) та знаходиться за адресою: місто Черкаси, вул. Хіміків, буд. 74.

2.4. Другий етап інвестицій - проектні роботи (у тому числі підготовка необхідної проектної документації, її узгодження), отримання необхідної дозвільної документації та погоджень на розміщення та будівництво Заводу, силами генерального підрядчика, з залученням локальних субпідрядника (-ків).

2.5. Третій етап інвестицій - безпосередні будівельні роботи, виготовлення та замовлення обладнання, його монтаж, введення в експлуатацію Заводу та отримання дозвільних документів на експлуатацію Заводу.

2.6. Інвестування здійснюється по мірі необхідності та в рамках будівництва Заводу відповідно до проектної документації, даних ТЕО, фінансової моделі, розроблених міжнародними фахівцями та інвестиційними партнерами Сторони-2, а також умов даного Договору.

СТАТТЯ 3

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторона-1 зобов'язується:

3.1.1. Виконати всі передбачені законодавством дії на розміщення та будівництво Заводу в місті Черкаси.

3.1.2. За погодженням із Стороною-2 визначити, відповідно до закону, земельну ділянку (кадастровий номер 7110136400:05:006:0020), яка знаходиться в користуванні ТОВ "ВС ЛІТ", як місце розташування Заводу та, в передбачені законодавством строки внести відповідні зміни в містобудівної документації м. Черкаси у встановленому законом порядку.

3.1.3. У разі необхідності, відповідно до закону, внести зміни до схеми санітарного очищення міста Черкаси (або затвердити нову), по забезпеченню направлення на Завод всього фактичного обсягу ТПВ, які в даний момент направляються на полігон міста Черкаси (фізичними та юридичними особами) згідно основних положень цього Договору.

3.1.4. Організувати збирання і видалення ТПВ у місті Черкаси без попереднього відбору цінної вторинної сировини третіми особами, згідно основних положень даного Договору.

3.1.5. Затвердити або внести зміни до вже діючої місцевої програми поводження з відходами міста Черкаси та контроль за її виконанням згідно основних положень даного Договору.

3.1.6. Контролювати діяльність підприємств (комунальних підприємств та інших осіб), що займаються збиранням та вивезенням ТПВ в місті Черкаси, а саме: здійснення вивезення в повному обсязі ТПВ на Завод без попереднього відбору цінної вторинної сировини, а також вживати всі необхідні дії щодо усунення порушень такими підприємствами зазначеного порядку вивезення і доставки ТПВ на Завод.

3.1.7. Надавати необхідні погодження (у тому числі дозволи) на розміщення та діяльність Заводу у місті Черкаси, якщо таке погодження (дозвіл) мають бути наданні органом місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством.

3.1.8. Для повноцінного здійснення проекту з будівництва Заводу з переробки твердих побутових відходів, нести повну відповідальність за виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.9. Після підписання даного Договору не здійснювати будь-яких дій, що можуть унеможливити виконання цього Договору.

3.1.10. З моменту введення Заводу в експлуатацію, не надавати іншим особам права на здійснення робіт щодо сортування, та вилучення цінної вторинної сировини з ТПВ, які утворюються в місті Черкаси.

3.1.11. Виходячи зі своїх повноважень, сприяти довгостроковій співпраці з подальшої реалізації кінцевому споживачу виготовленого Стороною-2 продукту.  Продукт – результат переробки ТПВ.  Продуктом може бути - синтетичний газ, теплова енергія, електроенергія, синтетичне паливо.

3.1.12. Визначити відповідальну особу (департамент), яка (який) буде здійснювати координацію зі Стороною-2 дій та/або питань щодо будівництва та подальшу експлуатацію Заводу.

3.1.13. Залучати представника Сторони-2 до участі (без права ухвального голосу) в прийняті рішень щодо розробки, затвердження (внесення змін) до схеми санітарного очищення міста Черкаси, затвердження (внесення змін) місцевої програми поводження з відходами міста Черкаси, проведення конкурсів щодо укладення з підприємствами (фізичними та юридичними особами) договорів на збір та вивезення ТПВ на міський полігон ТПВ, а також визначення умов таких договорів.

3.1.14. Нести повну відповідальність за виконання умов цього Договору.

3.2. Сторона-1 має право:

3.2.1. Отримати від Сторони 2 графік виконання ним своїх зобов'язань та провадження робіт з будівництва Заводу.

3.2.2. Отримувати в режимі онлайн інформацію щодо викидів Заводу в навколишнє середовище.

3.2.3. Отримувати від Сторони-2 плату за весь об’єм прийнятої на Завод сировини (ТПВ).

3.3. Сторона-2 зобов'язується:

3.3.1. Власними та/або залученими силами і засобами, виконати всі роботи з будівництва Заводу відповідно до умов цього Договору та вимог законодавства України.

3.3.2. Забезпечити необхідне фінансування на виготовлення проектної документації, отримання дозвільних документів, будівництво Заводу, придбання необхідного обладнання, а також введення в експлуатацію Заводу і виконання інших робіт, необхідних для будівництва Заводу і його експлуатації.

3.3.3. Виконати всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором (відповідно до Графіку робіт), і ввести Завод в експлуатацію.

3.3.4. Здійснювати роботи у повній відповідності з проектами, кошторисами, робочими кресленнями і будівельними нормами і правилами.

3.3.5. Здійснити будівництво Заводу з застосуванням провідних світових екологічно безпечних технологій, за рахунок залучення в повному обсязі закордонних інвестицій без залучення бюджетних коштів Сторони-1 та збільшення діючого (на день укладення цього Договору) тарифу в місті Черкаси на утилізацію, знешкодження та захоронення ТПВ.

3.3.6. Забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони навколишнього середовища під час проведення будівельних робіт, а також установити систему онлайн оповіщення про фактично прийняті на ваговій Заводу об’єму ТПВ, та контролю за викидами Заводу в навколишнє середовище.

3.3.7. Здійснювати повноцінне управління Заводом протягом всього строку його експлуатації.

3.3.8. Після введення в експлуатацію Заводу здійснювати приймання на переробку в повному обсязі, враховуючи подальший демографічний ріст населення міста Черкаси.

3.3.9. Дотримуватись технології переробки ТПВ та вимог законодавства.

3.3.10. Сплачувати щомісячно Стороні-1 кошти за прийняті Стороною-2 ТПВ на переробку виходячи з умов цього Договору.

3.3.11. Нести усі витрати, пов'язані з одержанням ліцензій, дозволів та сертифікатів на матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, необхідні для виконання робіт з експлуатації Заводу.

3.3.12. Нести повну відповідальність за виконання умов цього Договору.

3.4. Сторона-2 має право:

3.4.1. Брати участь (без права ухвального голосу) у прийнятті рішень щодо розробки, затвердження (внесення змін) схеми санітарного очищення міста Черкаси, затвердження (внесення змін) місцевої програми поводження з відходами міста Черкаси, проведення конкурсів щодо укладення з підприємствами (особами) договорів на збір та вивезення ТПВ в місті Черкаси, а також визначення умов таких договорів в рамках основних положень даного Договору.

3.4.2. Після введення в експлуатацію Заводу отримувати на переробку ТПВ, які утворюються в місті Черкаси у повному обсязі.

СТАТТЯ 4

СТРОК БУДІВНИЦТВА ЗАВОДУ

4.1. Строк будівництва Заводу (відповідно до попереднього Графіку, що додається до цього Договору), складає 16 (шістнадцять) місяців з моменту підписання даного Договору, але не більше ніж 24 (двадцять чотири) місяці з моменту отримання дозволу на початок будівельних робіт, згідно основного графіка, виконаного силами генерального підрядника Проекту, який буде затверджений Сторонами окремо.

Якщо, з незалежних від Сторони-2 обставин, строк такого будівництва задержується (зокрема, через затримку в отримані необхідних погоджень, дозволів, ліцензій та/або сертифікатів), то у такому разі строк будівництва Заводу продовжуються на строк, необхідний для завершення всіх робіт та отримання необхідних погоджень дозволів, ліцензій та/або сертифікатів.

4.2. Будівництво Заводу за даним Договором буде здійснюватися відповідно до Проектної документації, виготовленої Генеральним підрядником та узгодженої відповідно до норм чинного законодавства.

4.3. Зміни до графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу, а також щодо строку будівництва можуть вноситись Стороною-2 у разі об’єктивної зміни строків поставки матеріалів і устаткування (що підтверджується документально за наполяганням Сторони-1), які впливають на тривалість будівництва і його вартість, а також затримки в отриманні необхідних дозволів (погоджень, сертифікатів). Такі зміни оформлюються шляхом надання Стороною-2 Стороні-1 нової редакції графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу.

4.4. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін порівняно з їхнім станом на дату укладання даного Договору та приводять до додаткових витрат часу і коштів, раніше погоджені строки будівництва Заводу продовжуються відповідно до цього часу. Уточнення строків оформлюється у вигляді нової редакції графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу, та подальшого його затвердження сторонами.

4.5. Зобов’язання Сторони-2 щодо будівництва Заводу вважаються виконаними у повному обсязі з моменту здачі його в експлуатацію.

СТАТТЯ 5

ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. Сторона-2 гарантує:

5.1.1. Якість обладнання, яке буде встановлено на Заводі, його відповідність існуючим екологічним нормам та безпеці навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей.

5.1.2. Належну якість використовуваних матеріалів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам.

5.1.3. Якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації, діючих норм і технічних умов.

5.1.4. Своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при проведенні робіт.

5.1.5. Експлуатацію Заводу відповідно до встановлених санітарних та екологічних норм та з безпекою навколишнього природного середовища, життя та здоров’я людей.

5.1.6. Переробляти ТПВ методом промислового піролізу при дотриманні всіх технологічних норм попереднього сортування і підготовки ТПВ для подальшої переробки з метою отримання кінцевого продукту – синтетичного палива та електроенергії.

5.2. Сторони визначають, що:

5.2.1. На умови цього Договору поширюються гарантії та захист, передбачені ст. 18 та 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність.

5.2.2. Якщо інше не передбачено законом , умови даного Договору зберігають свою чинність на весь строк його дії і у випадках, коли після його укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

5.2.3. Державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність Сторін, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.

5.2.4. Сторони приймають, що  у разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані Стороні-2, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків в такому випадку розв'язуються судом.

СТАТТЯ 6

ВВЕДЕНЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ПОДАЛЬША ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАВОДУ

6.1. Введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта Заводу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Подальша експлуатація Заводу здійснюється відповідно до чинного законодавства України Стороною-2.

СТАТТЯ 7

ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ТПВ

7.1. Вартість 1 (однієї) тони ТПВ становить 1 (одну) гривню (у т.ч. ПДВ).

7.2. Загальна вартість Договору складає загальну вартість отриманого Стороною-2 ТПВ від підприємств (комунальних підприємств та інших осіб), що займаються збиранням та вивезенням ТПВ у місті Черкаси, протягом дії цього Договору.

7.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України.

7.4. Оплата за прийнятий об’єм ТПВ відбувається згідно даних вагової Заводу. Оплата нараховується з початку другого місяця після введення Заводу в експлуатацію, за кожний минулий місяць до 24 числа поточного місяця.

7.5. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Сторони-1, зазначений в цьому Договорі. Порядок фактичного здійснення оплати (та всі питання з цим пов'язані) регулюються окремим додатком до цього Договору.

СТАТТЯ 8

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

(ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього впливу щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки,  тощо), перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку.

8.3. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання вищезазначених обставин.

8.4. Сторона, яка зазнала дії форс-мажорних обставин, повинна протягом трьох календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

8.5. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються уповноваженим на те органом -  торгово-промисловою палатою України.

8.6. Після припинення дії форс-мажорних обставин перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

СТАТТЯ 9

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неодержаний прибуток, що сталися внаслідок невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9.2. У разі порушення терміну оплати вартості фактично отриманого від підприємств (комунальних підприємств та інших осіб), що займаються збиранням та вивезенням ТПВ в місті Черкаси, встановленого пунктом 4 ст. 7 цього Договору, Сторона-2 сплачує Стороні-1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожен день прострочення.

9.3. У випадку порушення поставки ТПВ (в повному обсязі та/або частково) на Завод, або виявлення відбору вторинної сировини з ТПВ третіми (фізичними або юридичними) особами (які уклали договори зі Стороною 1 на збір та вивезення ТПВ з міста Черкаси) перед поставкою ТПВ на Завод, Сторона-2 має право виставити вимогу на погашення понесених Стороною-2 у зв’язку з цим збитків винним особам. При цьому, Сторона-1 є відповідальною за  укладення таких договорів відповідно до вимог даного Договору.

9.4. Сторона-1 має право припинити в односторонньому порядку договірні відносини із Стороною-2 у випадку:

9.4.1. Грубого відхилення Стороною-2 від проекту будівництва Заводу;

Під таким грубим відхиленням Сторони-2, Сторони розуміють таке:

- використання території Заводу як полігон для зберігання ТПВ, без подальшої переробки ТПВ;

- застосування технології, яка передбачає пряме спалювання ТПВ, без застосування технології промислового піролізу;

9.4.2.  Безпідставного порушення Стороною-2 основного (затвердженого Сторонами) Графіку виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу.

9.4.3. Таке право на дострокове припинення в односторонньому порядку договірних відносин Сторона-1 має право реалізувати за умови, що Сторона-1 повідомила Сторону-2 про таке порушення за 180 (сто вісімдесят) календарних днів до очікуваної дати припинення дії Договору і Сторона-2 протягом такого строку не усунуло допущене порушення та/або якщо інше не було досягнуто між Сторонами протягом зазначеного вище строку.

9.5. У випадку, коли на протязі 2-х місяців після підписання даного Договору, Сторона-2 документально не підтвердить своє право на використання земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні ТОВ «ВС ЛІТ» (код ЄДРПОУ 35675023) під будівництво Заводу і не розпочне роботи над Проектною документацією, Сторона-1 матиме право на дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку (в даному випадку процедури, визначені пунктом 9.4.3. не застосовуються).

СТАТТЯ 10

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення будь-яких спорів між Сторонами щодо цього Договору, Сторони зобов’язуються добросовісно намагатися врегулювати такий спір шляхом переговорів.

10.2. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним (та не могли бути вирішені шляхом переговорів Сторін), зокрема,  щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у  Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.

СТАТТЯ 11

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх  зобов’язань за цим Договором. При цьому, такий строк не може бути меншим ніж 25 (двадцять п'ять) років з моменту введення в експлуатацію Заводу.

11.2. Дія  цього  Договору  може  бути  припинена достроково лише  за  взаємною згодою  Сторін, крім випадків, передбачених цим Договором.

СТАТТЯ 12

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Якщо інше не передбачено законом, кожна Сторона зобов’язується зберігати конфіденційність будь-яких документів та інформації щодо Сторони-2, цього Договору та передбачених ним операцій, від будь-яких осіб та вжити всіх заходів для забезпечення того, щоб її представники зберігали їх конфіденційність, за винятком випадків, встановлених законодавством.

12.2. Умови цього пункту не застосовуватимуться до розголошення Сторонами інформації щодо цього Договору Реєстратору, і розголошення Сторонами після Укладення інформації загального характеру щодо цього Договору або передбачених ним операцій.

СТАТТЯ 13

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13. 1. Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього Договору за взаємною згодою шляхом складання письмового документа, який підписується обома Сторонами та скріплюється печатками Сторін.

13.2. Одностороння зміна умов даного Договору не допускається.

13.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

СТАТТЯ 14

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Договір укладено у двох примірниках - по одному примірнику для кожної із Сторін. Всі примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.

14.2. Даний Договір викладений українською та англійською мовами, де український текст є домінуючим.

14.3. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про будь-які зміни відомостей про них, які наведені в цьому Договорі. До дати отримання такого повідомлення виконання Стороною своїх зобов'язань чи реалізація прав з використанням відомостей, які вказані у цьому Договорі, вважатиметься таким, що проведено належним чином.

14.4. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені цим договором, вважається дійсною, якщо вона підтверджена Сторонами в письмовій формі у встановленому чинним законодавством порядку.

14.5. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

14.6. Кожна зі Сторін підтверджує, що на момент підписання цього Договору: (а)  вона має право укласти цей Договір на умовах, які в ньому викладені; (б)  вона має достатні повноваження для виконання цього Договору; (в)  відсутні будь-які правочини та рішення державних органів, установ, організацій чи будь-яких осіб, які обмежують чи забороняють укласти цей Договір чи виконати його.

14.7. Сторони підтверджують, що у момент укладання цього Договору вони усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними. Сторони також розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за Договором. Також сторони володіють українською мовою, що дає можливість правильно та однозначно розуміти та тлумачити цей Договір.

14.8. При укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Сторонами. Цей Договір укладається згідно зі справжньою волею Сторін без будь-якого фізичного чи психічного тиску на них. Цей Договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин. Цей Договір укладається з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) і не приховує інший правочин (не є удаваним).

14.9. Сторони визначають, що умови цього Договору є обов'язковими для Сторін, у разі реорганізації (ліквідації) Сторін (однієї зі Сторін), то умови даного Договору будуть також обов'язковими для правонаступників Сторін (Сторони) цього Договору.

14.10. Сторона-2 має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

14.11. Додатки до цього Договору: Додаток №1 "Попередній графік будівництва Заводу".

СТАТТЯ 15

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА-1:

Черкаська міська рада

Адреса: 18001, м. Черкаси,

вул. Байди Вишневецького, буд. 36

ЄДРПОУ 25212542

т. (0472) 36-01-32

_________________ (Бондаренко А.В.)

СТОРОНА-2:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"ЕКО-БАІК"

Адреса: 18029, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 200, кв. 61,

Код ЄДРПОУ 39485513

т. (+38093) 035-67-41

_________________(Богоявленський А.Б.)