ЧЕРКАСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ПРОТОКОЛ № 91

засідання постійної комісії  з питань економічного розвитку,

інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів,

тарифів та регуляторної політики

Від  05 лютого 2018 року

Початок роботи: 11.00 год.

Кінець роботи:  13.20  год.

Кім. № 206 міськвиконкому

### Всього членів постійної комісії:  13

з них:

- присутні на засіданні:  Тренкін Ю.В.,  Шевченко О.В., Мельник О.О.,Куча А.І.,                    Кузьменко Г.М., Згіблов О.Г.

________________________________________________________________________________________________________________________

- відсутні:  Кривошеєв І.А., Лукирич С.І. Коломієць Т.О.,  Діскант Р.В., Карась П.М., Чернецький К.Ю., Романов О.Ю.

Запрошені:	Джуган Н.В. – директор департаменту фінансової політики

Стадник О.М. – директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг

Удод І.І. – директор департаменту економіки та розвитку

Бєлов Б.О. – заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Маліщук Л.М. – директор департаменту організаційного забезпечення

Гудзенко О.І. – директор департаменту соціальної політики

Сіренко О.В. – директор КП «Черкасиінвестбуд»

Хижняк А.А. - начальник Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській області

Михайлюк І.І. – депутат міської ради

Гриценко В.М. – депутат міської ради

Сухарьков І.В. – депутат міської ради

Нищик Я.В. – депутат міської ради

Міняйло В.В. – депутат міської ради

Чорнобіль Т.А. – депутат міської ради

Зоря Р.С. – депутат міської ради

Цегвінцева А.В. – депутат міської ради

Спеціалісти відповідних галузевих департаментів

Представники громадськості міста

Представники ЗМІ

СЛУХАЛИ:   Про перехідні об`єкти бюджету розвитку, незавершені в 2017 році

Доповідає:	Джуган Н.В. – директор департаменту фінансової політики

Голова комісії Тренкін Ю.В. запропонував, перехідні об`єкти бюджету розвитку,  де відсоток завершення будівництва  30% та менше погоджувати без обговорення, а де більше 30% обговорювати та визначатися щодо їх доцільності.

Вказав, що департаментом фінансової політики був підготовлено відповідний перелік  перехідних об`єктів бюджету розвитку незавершених в 2017 році (додається).

Пропозицію підтримано.

Начальник Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській області Хижняк А.А. доповів щодо пожежної та техногенної безпеки в м.Черкаси (доповідь додається).

Озвучив пропозиції до покращення стану цивільного захисту та пожежної безпеки комунальних підприємств, служб цивільного захисту міста на 2018 рік (пропозиції додаються).

Під час розгляду незавершених об`єктів бюджету розвитку по департаменту освіти та гуманітарної політики виникли питання по наступним об`єктам:

Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №73

Придбання штучного покриття для спортивного майданчика та інвентарю для Гімназії №9.

Реконструкція будівлі ДНЗ №76.

Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ №29.

Вирішили відкласти ці об`єкти до наступного засідання комісії для з`ясування щодо необхідності їх включення до перехідних об`єктів бюджету розвитку.

Під час розгляду незавершених об`єктів бюджету розвитку по департаменту соціальної політики виникли запитання щодо доцільності включення об`єкту «Реконструкція приміщення майнового комплексу для Центру надання соціальних послуг  «Прозорий офіс» за адресою: вул.Благовісна,170, оскільки відсоток незавершеності будівництва складає 99,2%.

Вирішили відкласти цей об`єкт до наступного засідання комісії для з`ясування щодо необхідності їх включення до перехідних об`єктів бюджету розвитку.

Під час розгляду незавершених об`єктів бюджету розвитку по департаменту організаційного забезпечення виникли запитання щодо об`єкту:

Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус К-2 та корпусу Л-2 (покрівля).

Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (корпус В-2, перший поверх).

Вирішили відкласти ці об`єкти до наступного засідання комісії для з`ясування щодо необхідності їх включення до перехідних об`єктів бюджету розвитку.

Під час обговорення виникли наступні рекомендації:

Департаменту архітектури та містобудування:

- Звернутися у федерацію хокею щодо проектування Льодового Палацу по збільшенню кількості місць та більш широко обговорити питання чи потрібен місту такий об`єкт.

- Направити претензію до підрядника щодо усунення недоліків виконаних робіт по ремонту дороги по бульв.Шевченка.

- Вивчити питання та звернутися до спеціалістів, чи можливо розширити дорогу на 2 метри по вул.Менделєєва.

- Звернутися до ПАТ «Черкасигаз» з вимогою провести всі газові мережі до належного і необхідного технічного рівня та надати графік і об`єми виконання робіт.

Департаменту житлово-комунального комплексу надати розшифровку по об`єкту “Капітальний ремонт  житлових будинків (дах, покрівля у 156 будинках).

ВИРІШИЛИ:	1. Продовжити розгляд питання на наступному засіданні комісії.

2. Відкласти до наступного засідання комісії наступні об`єкти для з`ясування щодо необхідності їх включення до перехідних об`єктів бюджету розвитку:

1. Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №73.

2. Придбання штучного покриття для спортивного майданчика та інвентарю для Гімназії №9.

3. Реконструкція будівлі ДНЗ №76.

4. Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ №29.

5. Реконструкція приміщення майнового комплексу для Центру надання соціальних послуг  «Прозорий офіс» за адресою: вул.Благовісна,170

6. Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус К-2 та корпусу Л-2 (покрівля).

7. Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (корпус В-2, перший поверх).

Рекомендації комісії:

Департаменту архітектури та містобудування:

1. Звернутися у федерацію хокею щодо проектування Льодового Палацу по збільшенню кількості місць та більш широко обговорити питання чи потрібен місту такий об`єкт.

2. Направити претензію до підрядника щодо усунення недоліків виконаних робіт по ремонту дороги по бульв.Шевченка.

3. Вивчити питання та звернутися до спеціалістів, чи можливо розширити дорогу на 2 метри по вул.Менделєєва.

4. Звернутися до ПАТ «Черкасигаз» з вимогою провести всі газові мережі до належного і необхідного технічного рівня та надати графік і об`єми виконання робіт.

1. Департаменту житлово-комунального комплексу надати розшифровку по об`єкту “Капітальний ремонт  житлових будинків (дах, покрівля у 156 будинках).

Голова комісії									 Ю.В.Тренкін

Секретар комісії									О.В.Шевченко