ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.05.2017 № 532

Про підготовку житлово-

# комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років

Відповідно  до підпункту 1) пункту а)  статті 30  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної  державної адміністрації від 12.05.2017 №248 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», з  метою підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років,  виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. вважати першочерговим завданням керівників усіх галузей міського господарства, закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, підприємств транспорту.

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з координації робіт щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років згідно з додатком.

Головним завданням міського оперативного штабу  є  організація виконання основних заходів з підготовки підприємств та об’єктів житлово-комунального господарства до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та контроль за їх реалізацією.

- Покласти особисту відповідальність на:

3.1. Директорів департаментів освіти та гуманітарної політики Волошина І.В., охорони здоров’я та медичних послуг Стадника О.М., житлово-комунального комплексу Яценка О.О.  за підготовку підвідомчих підприємств, установ та організацій до осінньо – зимового періоду 2017-2018 років.

3.2. В.о.директора ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хімволокно" Рибалку О.В. та директора КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніра М.І. за готовність підпорядкованого їм теплового господарства до роботи в опалювальний період 2017-2018 років.

4. В.о.директора ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хімволокно"                 Рибалці  О.В.  та директору КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніру М.І.:

4.1. До початку опалювального періоду виконати ремонтні роботи з ліквідації пошкоджень теплових мереж, які виникнуть при  проведенні гідравлічних випробувань.

4.2. Вжити заходи з перевірки технічного стану і ремонту безгосподарських теплових мереж.

5.  Директору КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніру М.І.:

5.1. До 01 жовтня 2017 року підготувати до опалювального сезону 36 котелень, 82  центральних теплових пункти, 165,26 км теплових мереж у двотрубному обчисленні.

5.2. Активізувати роботу щодо впровадження енергозберігаючих технологій та сучасного теплогенеруючого обладнання.

6.  Директору КП "Черкасиводоканал" Овчаренку С.В.:

6.1. До 01 жовтня 2017 року:

- виконати ремонт 5 водопровідних  і 17 каналізаційних насосних станцій;

- підготувати  водоканалізаційні мережі, поверхневий водозабір, техноло-гічне обладнання.

6.2. Постійно мати запас хлору – 20 тонн, коагулянту – 120 тонн для очистки і знезараження  питної води, а також необхідну кількість  палива для відомчих котелень.

7. Директорам комунальних підприємств   „Соснівська служба утримання будинків” Моторному Р.В., „Придніпровська служба  утримання  будинків”  Танюку С.О. до 01 жовтня 2017 року комплексно підготувати 795 житлових будинків, відремонтувати 552 покрівлі, 500 опалювальних систем з оформленням актів готовності до опалювального періоду, 416 систем гарячого водопостачання, 544 системи холодного водопостачання та каналізації.

8. Директору департаменту житлово-комунального комплексу Яценку О.О. організувати роботу з перевірки утримання в постійній готовності дорожньої і спеціальної інженерної техніки, обладнання та інвентарю щодо дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будівель.

9.   Директору департаменту організаційного забезпечення Маліщук Л.М. забезпечити інформування населення щодо Урядової програми відшкодування частини суми кредиту на придбання енергозберігаючого обладнання та/або матеріалів.

10. Відповідальність за підготовку відомчого житлового фонду покласти на  власників - керівників підприємств, установ, організацій.

11. Рішення виконавчого комітету  від  01.07.2016 № 790 "Про підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років" зняти з контролю.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Овчаренка С.А.

Міський голова                                                            		   А.В.Бондаренко

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від_____________№________

С К Л А Д

міського оперативного штабу з координації робіт щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

1.   Овчаренко С. А.         перший заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, начальник  штабу;

Члени штабу:

2.   Яценко О. О.               директор департаменту житлово-комунального

комплексу;

3.    Наумчук А. М.           заступник директора-начальник управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКК;

4.    Кушнір М. І.               директор КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»;

5.   Рибалка О. В.               в.о.директора ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ

«Черкаське хімволокно»;

6.    Овчаренко С. В.           директор КП «Черкасиводоканал»;

7.    Моторний Р. В.             директор КП «Соснівська служба утримання

будинків»;

8.    Танюк С. О.                 директор КП «Придніпровська служба

утримання будинків»;

9.    Кіта І.М.                      голова комісії з питань житлово-комунального

господарства, промисловості, транспорту, зв’язку,				       підприємництва, екології та охорони 		               		      		       навколишнього середовища (за згодою).

Заступник директора –начальник управління

житлово-комунального господарства департаменту

житлово-комунального комплексу Черкаської

міської ради		          							А.М.Наумчук