ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 28.02.2020 № 202

Про затвердження інвестиційної програми

КП «Черкаська служба чистоти» та

внесення змін до договору

Розглянувши звернення комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради від 19.02.2020 №3887-01-18 щодо продовження строку дії договору від 04.06.2015 на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Черкаси, керуючись пп. 6 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», на підставі пп. 5 п. 5, п. 12 договору від 04.06.2015 на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Черкаси, беручи до уваги рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 № 2-5362 «Про здійснення заходів щодо поводження з побутовими відходами в місті Черкаси», враховуючи необхідність впровадження єдиного тарифу на комунальну послугу з поводження з побутовими відходами, включаючи послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових твердих та ін. відходів, з метою забезпечення безперервного збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів в місті Черкаси, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Затвердити інвестиційну програму комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» у сфері поводження з побутовими відходами у місті Черкаси на період 2020-2025 роки (додаток 1).

2. Продовжити строк дії договору від 04.06.2015 на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Черкаси, укладеного з комунальним т підприємством «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, до 31 травня 2025 року (але у будь-якому випадку до дати укладання за результатами конкурсу нового договору на поводження з побутовими відходами), шляхом укладання додаткової угоди до договору згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Уповноважити на підписання додаткової угоди від імені виконавчого комітету міського голову Бондаренка А.В.

4. Внести відповідні зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 29.05.2015 № 564.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коломойця І.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Міський голова | А.В. Бондаренко |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради І.В. Волошин

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ КП «ЧСЧ»

від «\_\_\_» лютого 2020 року №\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Слинько

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ**

**У МІСТІ ЧЕРКАСИ**

**НА ПЕРІОД 2020-2025 РОКИ**

**КП «ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ»**

**ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Інвестиційна програма Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради на 2020-2025 роки (далі - «Програма») розроблена відповідно до вимог Постанови КМУ від 26.07.2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року №1875-ІV. Програма передбачає перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

Програма не є цільовою програмою органу місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат КП «Черкаська служба чистоти» на визначення короткострокових пріоритетів в діяльності підприємства, покращення якості обслуговування мешканців, шляхом своєчасного та якісного надання послуг.

Джерелом фінансування заходів програми є кошти підприємства отримані від ведення фінансово-господарської діяльності. Загальний плановий обсяг капітальних інвестицій цієї Програми складає 22612 тис.грн.

Залучення коштів бюджету міста Черкаси не планується.

Метою дії Програми є забезпечення розвитку сфери поводження з відходами у місті Черкаси шляхом:

* Оновлення парку контейнерів для збору побутових відходів об’ємом 1,1 м.куб.;
* Улаштування контейнерних майданчиків для збору відходів у відповідності до діючих санітарних норм та правил;
* Оновлення парку сміттєзбиральної техніки;
* Безпечне захоронення побутових відходів на діючому полігоні ТПВ.

| №, п/п  **РОЗРАХУНОК**  **вартості реалізації інвестиційної програми КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради** | Найменування заходу | Обґрунтування заходу | | Орієнтована вартість заходу та джерела його фінансування, тис.грн. | | | | Строк реалізації заходу | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 рік | | 2021 рік | | | 2022  рік | 2023  рік | 2024  рік | | | | | 2025  рік |
| Власні кошти | | Бюджетні кошти | |
| **І. НАПРЯМОК: ЗБІР ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення збирання побутових відходів | Придбання контейнерів для збору побутових відходів об’ємом 0,24 м.куб. для мешканців приватного сектору.  Планова кількість – 200 шт.  Орієнтовна вартість контейнера – 1,4 тис.грн./шт. | | 392  (280 шт) | | х | | 70  (50 шт) | | | | 70  (50 шт) | 70  (50 шт) | 70  (50 шт) | 70  (50 шт) | | | | 42  (30 шт) | |
| 1.2. | Придбання пластикових контейнерів для збору ТПВ об’ємом 0,24 м3 | Придбання контейнерів для збору побутових відходів об’ємом 1,1 м.куб. для збору побутових відходів від населення багатоповерхових будинків.  Планова кількість – 500 шт.  Орієнтовна вартість контейнера – 9 тис.грн./шт. | | 4500  (500 шт) | | х | | х | | | | 900  (100 шт) | 900  (100 шт) | 900  (100 шт) | 900  (100 шт) | | | | 900  (100 шт) | |
| 1.3. | Будівництво контейнерних майданчиків для збору побутових відходів. | Планова кількість – 20 шт.  Орієнтовна вартість – 120 тис.грн./шт.  **Очікуваний ефект:**  Приведення контейнерних майданчиків для збору відходів відповідно до вимог санітарних норм та правил . | | 2400  (20 шт) | | х | | 480  (4 шт) | | | | х | 480  (4 шт) | 480  (4 шт) | 480  (4 шт) | | | | | 480  (4 шт) |
| **ІІ. НАПРЯМОК: САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ТА КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Придбання спеціального автомобіля  для миття контейнерів майданчиків | Планова кількість – 1 шт.  Орієнтовна вартість – 4600 тис.грн./шт.  На виконання вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць. Забезпечення систематичного санітарного миття контейнерів та контейнерних майданчиків | | 4600  (1 шт) | | х | | х | | 4600  (1 шт) | | | х | х | х | | | х | | |
| **ІІІ. НАПРЯМОК: ПОЛІГОН ТПВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Придбання бульдозерів для розрівнювання та ущільнення ТПВ | | Планова кількість – 2 шт.  Забезпечення ущільнення та розрівнювання відходів на полігоні ТПВ.  Планова вартість – 2500 тис.грн./шт. | | 5000  (2 шт) | | х | | 2500  (1 шт) | | 2500  (1 шт) | | х | х | х | | х | | | |
| 3.2. | Пошарова  ізоляція  відходів | | Перекриття відходів шаром піску/грунту для запобігання виникненню пожеж в тілі полігону.  Планова кількість піску на рік – 8000 тон.  Планова вартість піску – 0,09 тис.грн./тону. | | 4320 | | х | | 720 | | 720 | | 720 | 720 | 720 | | 720 | | | |
| **ІV. НАПРЯМОК: РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ВІДХОДІВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Придбання контейнерів об’ємом 1,1 м3 для роздільного збирання побутових відходів. | | Необхідна кількість – 280 шт.  Контейнера необхідні для виставлення по території проживання мешканців багатоповерхових будинків з метою збору максимальної кількості вторинного сировини (ПЕТ пляшки, поліетилен, харчові відходи, папір/картон, метал, скло, лампи/батарейки).  Орієнтовна вартість контейнера сітки - 5 тис.грн./шт.  **Очікуваний ефект:**   1. Зменшення кількості сміття, що вивозиться на полігон ТПВ; 2. Продовження термінів експлуатації діючого полігону ТПВ шляхом зменшення кількості сміття, що завозиться; 3. Виділення зі складу сміття, упаковок та пляшок, які створені синтетично для подальшого їх повторного використання; 4. Отримання доходу від сортування сміття. 5. Зменшення тарифу на збір та вивезення побутових відходів. | | 1400  (280 шт) | | х | | 250  (50 шт) | | 250  (50 шт) | | 250  (50 шт) | 250  (50 шт) | 250  (50 шт) | 150  (30 шт) | | | | |
| **ЗАГАЛОМ ПО ЗАХОДАМ, тис.грн.** | | | | | **22612** | | **х** | | **4020** | | **9040** | | **2420** | **2420** | **2420** | **2292** | | | | |

Директор КП «ЧСЧ» І.В. Слинько

Головний бухгалтер Є.С. Роговик

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаткова угода № \_\_\_\_**

до договору на надання послуг з вивезення твердих побутових

відходів на території м. Черкаси від 04.06.2015

м. Черкаси «\_\_\_» лютого 2020 року

**Виконавчий комітет Черкаської міської ради**, в особі міського голови Бондаренка Анатолія Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони,

**Комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради**, в особі директора Слинька Ігора Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з другої сторони, які разом, у подальшому, іменуються Сторони, відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від «\_\_\_» №\_\_\_\_\_ «Про затвердження інвестиційної програми КП «Черкаська служба чистоти» та внесення змін до договору», сторони вирішили:

1. Продовжити строк дії договору від 04.06.2015 на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Черкаси (далі – Договір) до 31 травня 2025 року.

2. Пункт 11 Договору викласти у новій редакції: ***«Договір діє з 04 червня 2015 р. до 31 травня 2025 р. (але у будь-якому випадку до дати укладання за результатами конкурсу нового договору на поводження з побутовими відходами) і набирає чинності з дня його укладання.».***

3. Цю додаткову угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник :**  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, код ЄДРПОУ 04061547  А.В. Бондаренко | **Виконавець:**  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  18003, м. Черкаси, вул. Чайковського, 117, код ЄДРПОУ 03328652  І.В. Слинько |

4. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору та є чинною з моменту її підписання сторонами.