Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Черкаської міської ради

від 09.12.2021  № 15-20

П Р О Г Р А М А

розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси

на 2022-2025 роки

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

1. Паспорт

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

3. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту в місті Черкаси

4. Мета і основні завдання Програми

5. Шляхи розв’язання проблеми

6. Очікувані результати

7. Фінансове забезпечення виконання Програми

8. Організація виконання заходів Програми

Додатки

1.ПАСПОРТ

Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Черкаси

на 2022-2025 роки

(далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради |
| 4. | Виконавці Програми | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, | 1 231 581,1 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 6.1. | Кошти бюджету м. Черкаси | 1 036 281,1тис.грн. |
| 6.2. | Кошти інших джерел, у тому числі: | 195300,0 тис.грн. |
| - | власні кошти підприємства | 163 131,0 тис.грн. |
| - | кошти інвестора | 14917,1 тис.грн |
| - | кредитні кошти | 0 тис.грн. |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Пасажирський транспорт міста Черкаси є однією з важливих галузей, яка формує необхідні умови для стабільної роботи господарського комплексу міста і забезпечує життєдіяльність суспільства у виробничих та побутових сферах.

Для задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях                       у місті створено мережу тролейбусних і автобусних маршрутів. Транспортне обслуговування населення здійснюється як комунальним електротранспортом, так і приватним автотранспортом.

Головною транспортною проблемою багатьох міст є перевезення населення зі спальних районів до центру міста і у зворотному напрямку. Останніми роками темпи приросту автопарку міста становили 10-15% на рік. Тенденції збільшення рівня автомобілізації мають схожий характер з темпами зростання транспортних засобів на тисячу жителів у європейських державах, які вже давно зіткнулися з проблемою обмеження автомобільного руху в центральних районах великих міст. Значна кількість транспортних засобів здійснює перевезення мешканців центральною частиною міста без врахування загальної маршрутної мережі. Існуючі автобусні маршрути майже на 70-80 % дублюють схеми руху міського електротранспорту. Значний приріст автотранспорту веде до значного погіршення екологічної ситуації у місті та ускладнює організацію якісних пасажирських перевезень.

Міський електротранспорт у порівнянні з індивідуальним транспортом має більшу провізну здатність (у середньому в одному тролейбусі перевозиться стільки ж пасажирів, скільки в 25-40 легкових автомобілях), що особливо важливо в умовах, коли вичерпана пропускна здатність основних транспортних магістралей. Електротранспорт забезпечує економію простору у 8-15 разів у порівнянні з легковими автомобілями. Перевезення пасажирів електротранспортом потребує в 3-5 разів менше енергії, ніж індивідуальним транспортом, та менших витрат на безпеку руху та захист довкілля.

Єдиним перевізником у м. Черкаси, яким надаються послуги з перевезення міським електротранспортом, є комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» (далі – КП «ЧЕТС»). На долю КП «ЧЕТС» припадає близько 34 % загального обсягу внутрішньоміських пасажирських перевезень.

Електротранспортом м. Черкаси перевозяться усі пільгові категорії громадян, яким чинним законодавством України та органами місцевого самоврядування надано право безоплатного проїзду. Внаслідок цього значну питому вагу в обсягах перевезень міськелектротранспортом складають пільгові категорії населення.

3. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту в місті Черкаси

Характеристика пасажирських перевезень електротранспортом (тролейбуси) за станом на 01.04.2021 року

| Загальна кількість тролейбусних маршрутів | одиниць | 26 |
| --- | --- | --- |
| Загальна протяжність тролейбусних ліній | км | 127,22 |
| Загальна густота тролейбусних ліній | км/кв.км | 1,82 |
| Загальна кількість машин на маршрутах | одиниць | 56 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | одиниць | 6600 |
| в т.ч. для сидіння | одиниць | 2048 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | місць/машин | 122 |
| Середній вік машин, що здійснюють перевезення | років | 23,8 |
| Кількість тролейбусних зупинок всього | одиниць | 184 |
| в т.ч. облаштованих зупинковими спорудами | одиниць | 162 |
| Вартість проїзду в тролейбусі/вартість 1 тролейбусо-кілометра пасажироперевезень | грн. | 5,00/52,3987 |

Мережа тролейбусних маршрутів сформована та визначена у загальній мережі громадського транспорту міста. Тролейбусні маршрути охоплюють усі основні магістралі і забезпечують основні пасажирські перевезення між районами міста. Пільгові перевезення електротранспортом забезпечуються на всіх міських маршрутах, крім спеціальних перевезень.

Таблиця 1 План розміщення тролейбусів КП “Черкасиелектротранс” Черкаської міської ради” на постійних та тимчасових маршрутах м.Черкас

| Номер | Найменування маршруту | Марка ТЗ | У робочі дні | У вихідні дні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість машин | Інтервал руху, хв | Кількість машин | Інтервал руху, хв |
| Постійні маршрути |
| 1 | «ЧЛФЗ Аврора» - санаторій «Україна» | ЗІУ,АКСМ,Богдан, ЛАЗ | 5 | 20-22 | 2 | 40-50 |
| 1А | «Вул. Пацаєва- санаторій «Україна» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 5 | 20-22 | 3 | 30-40 |
| 2 | «вул. Пацаєва — ПрАТ «ЧШК» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 75-80 | 1 | 75-80 |
| 3 | «Зал. вокзал - санаторій «Україна» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 2 | 40-80 | 2 | 40-80 |
| 4 | «вул. Генерала Момота-Тролейбусний парк» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 4А | «вул. Генерала Момота-Залізничний вокзал » | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 80 | - | - |
| 7А/7 | «Санаторій «Україна»/вул.Можайського-Тролейбусний парк» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 15 | 8-15 | 5 | 20 |
| 8 | «ЧЛФЗ Аврора» - вул.Руставі» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 8Р | «ЧЛФЗ Аврора» - Аеропорт» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 110-115 | 1 | 110-115* |
| 10 | «Річковий вокзал —вул. Олени Теліги» | ЗІУ,АКСМ,Богдан, ЛАЗ | 13 | 7-21 | 5 | 20-35 |
| 11 | “ вул. Пацаєва-вул. Руставі ” | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 110-115 | 1 | 110-115 |
| 12 | «вул. Руставі-Вантажний порт» (сезонний, щорічно з 15 квітняпо 15 жовтня) | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 95-97 | 1 | 95-97 |
| 14 | «вул. Онопрієнка - Аеропорт» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 80 | 1 | 80* |
| 50 | «Вантажний порт - Аеропорт» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 | 95-97 | 1 | 95-97* |
| Тимчасові маршрути |
| 6 | «вул. Руставі-ПрАТ«Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан, ЛАЗ | 1 |  |  |  |
| 6а | «вул. Генерала Момота- ПрАТ«Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  |  |  |
| 7 | «вул.Можайського- ПрАТ«Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  |  |  |
| 70 | «вул.Можайського- ПрАТ«Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  | - |  |
| 7а | «Санаторій «Україна»- ПрАТ«Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  |  |  |
| 9 | Річний вокзал-ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  | 1 |  |
| 13 | Тролейбусний парк-ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан, ЛАЗ | 1 |  |  |  |
| 15 | Площа Слави-ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  | - |  |
| 16 | Площа Слави-ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  | - |  |
| 20 | Кільцевий ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан, ЛАЗ | 1 |  | - |  |
| 90 | Річний вокзал-ПрАТ «Азот» | ЗІУ,АКСМ,Богдан | 1 |  |  |  |
| Всього |  |  | 56** |  | Сб 26/ Нд 23 |  |

Примітка. * Маршрут у неділю та святкові дні не обслуговується.

** Одна одиниця рухомого складу обслуговує декілька маршрутів

Підприємство обслуговує 26 постійних та тимчасових маршрутів по місту, річний пробіг електротранспорту на рік становить близько 2,5 млн. маш. км.

Станом на 01.01.2021 рік на балансі підприємства обліковується 100 тролейбусів, в тому числі пасажирських-93, учбових-4, спеціальних-3. Середній вік пасажирських машин  складає 23 роки. З 98 тролейбусів, що можуть використовуватися для перевезення пасажирів, 74 відпрацювали свій нормативний ресурс експлуатації, 70 одиниць рухомого складу потребує заміни.

В незадовільному  технічному стані знаходиться контактна мережа (з 127,22 км контактної мережі у два проводи, що експлуатується на підприємстві підлягає заміні 31,25 км  контактної мережі та опор контактної мережі в кількості 120 шт). Тягові підстанції, на яких з часу введення в експлуатацію не проводились капремонти та модернізація:

| № п/п | Тягові підстанції | Місце розташування | Потужність / кBAR./ | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 | вул. Грушевського,55 | 2820 | 1965 |
| 2 | №2 | вул. Волкова, 22 | 2820 | 1965 |
| 3 | №3 | проспект Хіміків, 82 | 4205 | 1965 |
| 4 | №4 | вул. Героїв Холодного Яру, 7 | 1533 | 1966 |
| 5 | №5 | вул. Соснівська | 2820 | 1989 |
| 6 | №6 | вул. Бидгощська, 11а | 2151 | 1983 |
| 7 | №7 | вул. Пацаєва, 5/1 | 2126 | 1980 |
| 8 | №8 | провул. Поліграфічний, 3 | 2820 | 1991 |
| 9 | №9 | вул. Одеська, 2 | 2126 | 1987 |
| 10 | №10 | вул. Смілянська, 132/3 | 1434 | 1988 |
| 11 | №12 | вул. Віталія Вергая, 14/1 | 1434 | 1987 |

Тягові підстанції №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №12 потребують модернізації, заміни застарілих автоматів захисту на сучасні. Тягова підстанція № 10 потребує відновлення.

Потребує оновлення і матеріально-технічна база. Для можливості експлуатації нових сучасних тролейбусів необхідно придбання нового обладнання.

Сума доходів від платних перевезень у 2016 році — 7849,1 тис.грн. і збільшилась проти 2015 року на 4,5 %, у 2017 році — 12531,0 тис.грн. і збільшилась проти 2016 року на 59,6 % , у 2018 році - 17005,1 тис.грн., приріст в порівнянні з минулим роком становить 35,7%, у 2019 році - 22440,4 тис.грн., приріст в порівнянні з минулим роком становить 32,0%, у 2020 році — 9371,4 тис.грн. Виручка у 2020 році зменшилась на 58,2%  в порівнянні з минулим роком через карантинні обмеження, введені з метою запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19.

Порівняльна таблиця діяльності КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» за період 2015 - 2020 роки

| Найменування показників | Одиниця вимірю-вання | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість тролейбусів | од. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Середній вік електротранспорту | років | 17,9 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 |
| Перевезено пасажирів | тис. осіб | 19416,7 | 24210,8 | 23696,0 | 21972,1 | 8898,3 |
| в т.ч. платних пасажирів | тис. осіб | 5282,5 | 6342,0 | 8152,1 | 7464,1 | 3136,7 |
| Отримано доходів всього | тис. грн. | 37671,2 | 56612,5 | 78654,7 | 92016,7 | 97096,4 |
| Фінансова підтримка | тис. грн. | 28329,5 | 41522,8 | 59508,1 | 1187,5 | 69391,0 |
| Компенсація втрат доходів, в тому числі: | тис. грн. |  |  |  | 62606,3 | 16471,2 |
| - за пільгове перевезення окремих категорій громадян | тис. грн. |  |  |  | 42305,7 | 9891,4 |
| - різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим ВК ЧМР | тис. грн. |  |  |  | 20300,6 | 6579,8 |
| Доходи від перевезення платних пасажирів | тис. грн. | 7849,1 | 12531 | 17005,1 | 22440,4 | 9371,4 |
| Фактичні доходи на одного перевезеного пасажира | грн. | 1,94 | 2,34 | 3,32 | 4,19 | 10,91 |
| Затверджений тариф | грн. | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Всього витрат | тис. грн. | 37625,8 | 56542,8 | 78600,7 | 91923,4 | 100623,6 |
| Витрати на одного перевезеного пасажира | грн. | 1,94 | 2,34 | 3,32 | 4,18 | 11,31 |
| Середньоспискова чисельність працівників | осіб | 347 | 382 | 402 | 404 | 410 |
| В т.ч. водіїв | осіб | 82 | 94 | 95 | 93 | 95 |
| Середньомісячна зарплата всіх працівників | грн. | 4386 | 5844 | 8411 | 10473 | 11549 |
| В т.ч. водіїв | грн. | 4957 | 7021 | 10260 | 12797 | 13554 |
| Прибутки + Збитки - | тис. грн. | +45,4 | +69,7 | +54,0 | +93,3 | -3527,2 |

В м. Черкаси збережена інфраструктура міського електротранспорту та існують умови для його розвитку. Протягом останніх п'яти років в роботі міського електротранспорту намітилась тенденція до збільшення обсягів перевезень пасажирів і покращення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування.

В той же час, прогресує старіння існуючого парку тролейбусів, а відповідно до Програми розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 року № 2-2379 та Програми розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2021 рік, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401 бюджетні кошти  на закупку нових машин не виділялися.

Сучасні стандарти життя та динамічний розвиток міста Черкаси зумовлюють зростання потреб  населення у більш швидкому, але, у той же час, зручному і безпечному перевезенні.

Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідний системний та програмний підхід до вирішення проблемних питань електротранспорту, таких як оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу, підтримання у належному технічному стані контактної мережі, впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку перевезених пасажирів, тощо.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.12 року №1045 “Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом”.

4. Мета і основні завдання Програми

Програму розроблено з метою:

- створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення тролейбусами;

- розвитку електротранспорту з урахуванням потреб осіб                                    з інвалідністю;

- забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

- підвищення рівня технічного оснащення КП «ЧЕТС» та ефективності його роботи;

- збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях та пріоритетного його розвитку для зменшення рівня забруднення довкілля у місті Черкаси та з метою профілактики захворювань його мешканців.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

- адаптація підприємства до роботи в ринкових умовах;

- забезпечення міської фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку тролейбусів та спецавтотранспорту;

- впровадження новітніх технологій, передусім енергозберігаючих, у процесі реконструкції та модернізації тролейбусів, контактних мереж, тягових підстанцій;

- збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі.

Досягнення мети та розв’язання основних завдань Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів, зазначених у додатку №1.

5. Шляхи розв’язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачається розв’язати шляхом:

- організації ефективного управління електротранспортом та використання майнового комплексу;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;

- технічного переоснащення міського електротранспорту;

- оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання;

- створення умов для ефективного розвитку підприємства електротранспорту м. Черкаси;

- будівництво нових тролейбусних ліній;

- використання тролейбусів з автономним ходом.

Організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу передбачає:

- заходи місцевих органів виконавчої влади, щодо здійснення функцій замовника послуг з перевезень пасажирів відповідно до вимог Закону України «Про міський електричний транспорт» та Постанови КМУ №1045 від 14.11.2012 р. «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом». В разі не укладання договору з оплатою за транспортну роботу фінансування підприємства здійснюється з розрахунку різниці між економічно обґрунтованим тарифом та вартістю проїзду;

- передачу у разі доцільності об'єктів міського електротранспорту в оренду відповідно до законодавства;

- ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства, належне утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг.

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства передбачає:

- збільшення власних доходів підприємства шляхом створення органами місцевого самоврядування умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення ними у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для електротранспорту та відшкодування за рахунок коштів міського бюджету різниці у разі їх невідповідності;

- підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд шляхом впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті міста Черкаси;

- збільшення надходжень від розміщення реклами на транспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг;

- зменшення витрат на експлуатаційну діяльність шляхом підвищення якості технічного обслуговування і ремонту електротранспорту, оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.

Робота з технічного переоснащення міського електротранспорту передбачає:

- оновлення тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного рухомого пасажирського складу;

- будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній з використанням новітніх технологій, конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж;

- модернізація тягових підстанцій;

- впровадження АСКОЕ.

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті передбачає:

- оптимізація бюджетних витрат на електротранспорт;

- персональний облік пільг на електротранспорті;

- підвищення якості обслуговування населення електротранспортом;

- збільшення збору виручки;

- зменшення витрат на збір виручки;

- облік перевезених пасажирів включаючи пільговиків.

Створення умов для пріоритетного розвитку міського електричного транспорту передбачає:

- уточнення органами місцевого самоврядування комплексних схем розвитку міського пасажирського транспорту та раціональних схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським електротранспортом м. Черкаси.

- здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури підприємства.

6. Очікувані результати

Виконання заходів програми дозволить значно покращити якість пасажирських перевезень міським електротранспортом, підвищити основні техніко-економічні показники роботи підприємства.

У ході реалізації програми передбачається:

У соціальній сфері:

- забезпечити розвиток соціально значущого та екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;

- підвищити якість надання послуг населенню в пасажирських перевезеннях електротранспортом;

- значно скоротити час на поїздку;

- перерозподілити пасажиропотік між електро - та іншими видами громадського транспорту;

- забезпечити можливість експлуатації низько підлогових сучасних тролейбусів;

- забезпечити комфортні та безпечні умови перевезення пасажирів, зокрема людей з особливими потребами.

В економічній сфері:

- забезпечити ефективне використання електроенергії;

- підвищити обсяг власних доходів КП «ЧЕТС» від господарської діяльності;

- зменшити кількість скоєних дорожньо-транспортних пригод.

У технологічній сфері:

- оновити парк електротранспорту сучасним рухомим  складом;

- подовжити  термін експлуатації тролейбусів шляхом проведення поглибленого середнього ремонту;

- поліпшити показники надійності роботи вузлів і агрегатів рухомого складу, забезпечити виконання планових завдань з випуску тролейбусів на маршрути та задовольнити потреби населення міста у міських пасажирських перевезеннях;

- поліпшити комфортність та безпеку перевезення пасажирів тролейбусами з дотриманням стандартів якості надання транспортних послуг;

- впровадити передові технології діагностики, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу міського електротранспорту.

Результативні показники виконання Програми наведені у додатку № 2.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми.

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути кошти загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку), міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів, власні кошти підприємства-перевізника, що надає соціально значущі транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об'єктів міського електричного транспорту. Також заходи з відновлення та розвитку міського електричного транспорту в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо. Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть бути інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами чинних нормативно-правових актів.

Фінансування програми проводиться за рахунок міського бюджету  відповідно до кодів програмної класифікації, встановлених рішенням про міський бюджет на відповідний період.

Головним розпорядником коштів по виконанню заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу міської ради та інші структурні підрозділи міської ради, визначені рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

8. Організація виконання заходів Програми.

Виконання заходів програми забезпечується учасниками Програми. Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на департамент ЖКК Черкаської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Інформування міської ради щодо виконання заходів програми відбувається щорічно та по завершенню строку дії програми.

Крім того, департамент житлово-комунального комплексу щороку не пізніше 1 лютого подає звіт про стан виконання програми за попередній рік, що публікується на сайті міської ради, та вносить на розгляд сесії міської ради погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо коригування завдань Програми.

Додаток 1

до Програми розвитку міського

електротранспорту у м.Черкаси

на 2022-2025 роки

Напрями діяльності та заходи міської Програми  розвитку міського електротранспорту м. Черкаси

на 2022-2025 роки

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовна потреба коштів, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Впровадження електронних систем в громадському електричному траснпорті (на 84 тролейбусах, в т.ч. 29 2-секційних) | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному пасажирському транспорті | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Кошти інвестора | 14917,1 | 14917,1 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення належного їх обліку |
| 2. | Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства | Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості надання послуг |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Оновлення рухомого складу та спецавтотранспорту | Придбання нових тролейбусів | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 491854 | 145000 | 109306 | 117038 | 120510 | Придбання нових тролейбусів у кількості 45 одиниць |
|  |  | Придбання спецавтотранспорту | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 4400 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Придбання 2 одиниць спецавтотранспорту |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Розвиток транспортної мережі | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 900 | 900 | 0 | 0 |  | Оптимізація витрат підприємства |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт контактної мережі | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 14696 | 2893 | 3979 | 3935 | 3889 | 31,25 км. 120 опор |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Модернізація комплексів телеуправління для керування тяговими підстанціями | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | Переобладнання 11 тягових підстанцій на новий комплекс телеуправління |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт тягової підстанції №10 | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Відновлення роботи тягової підстанції № 10 |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Розвиток інфраструктури підприємства | Система протипожежного захисту депо | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості безпеки перевезень (капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо — 4000 кв.м.) |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 3920 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 2195,6 | 586,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | Поліпшення умов праці виробничого персоналу, підтримання будівель та споруд у належному технічному стані |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту | Договір “Про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом” затвердженому Постановою КМ України від 14.11.2012 р. № 1045 | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 476298,4 | 131154 | 103665,4 | 114477 | 127002 | Забезпечення належного рівня транспортного обслуговування пасажирів |
|  |  |  |  | Кошти підприємства | 195130 | 17556 | 50020 | 58956 | 68598 |  |

Додаток 2

до Програми розвитку міського

електротранспорту у м. Черкаси

на 2022-2025 роки

Результативні показники

виконання Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси

на 2022-2025 роки

| № п/п | Показники | Одиниці виміру | 2022рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тролейбуси на балансі підприємства — всього | одиниць |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | у т.ч. пасажирських |  |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 1.2 | Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 74 |  | 59 |  | 49 |  | 39 |
| 1.3 | Обсяги списання тролейбусів | одиниць |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 1.4 | Спецавтотранспорт, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Протяжність тролейбусних ліній на балансі підприємства | км |  | 127,22 |  | 127,22 |  | 127,22 |  | 127,22 |
| 1.6 | Протяжність тролейбусних ліній, що потребує заміни | км |  | 31,25 |  | 25,95 |  | 16,65 |  | 8,1 |
| 1.7 | Кількість контактних опор на балансі підприємства | одиниць |  | 3659 |  | 3659 |  | 3659 |  | 3659 |
| 1.8 | Контактні опори, що потребують заміни | одиниць |  | 3375 |  | 3345 |  | 3315 |  | 3285 |
| 1.9 | Площа дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо | кв.м. |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |
| 1.10 | Площа дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо, що потребує капітального ремонту | кв.м |  | 4000,0 |  | 3000,0 |  | 2000,0 |  | 1000,0 |
| 1.11 | Кількість водіїв тролейбусів, що працює на підприємстві | осіб | 93 |  | 105 |  | 125 |  | 145 |  |
| 1.12 | Потреба в водіїв тролейбусів, що планується підготовити | осіб | 12 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 1.13 | Обсяг виконаної транспортної роботи | тис.трол.-км. пасажироперев-нь | 2536,0 |  | 2664,0 |  | 2798,0 |  | 2938,0 |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному пасажирському транспорті | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Придбання нових тролейбусів | одиниць |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 2.4 | Придбання спецавтотранспорту | одиниць |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 2.5 | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Протяжність к-ної мережі, яку планується замінити( контактний дріт з спецчастинами) | км |  | 5,35 |  | 9,3 |  | 8,5 |  | 8,1 |
| 2.7 | Кількість контактних опор, що планується замінити | одиниць |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |
| 2.8 | Модернізація комплексів телеуправління тяговими підстанціями | комплекс |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капітальний ремонт тягової підстанції №10 | одиниць |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.10 | Система протипожежного захисту депо | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Площа асфальтобетонного покриття на території підприємства, що планується відновити | кв.км. |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |
| 2.12 | Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства | одиниць |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 2.13 | Обсяг замовленої транспортної роботи | тис.трол.-км. в пасажироперев-нь | 2536,0 |  | 2664,0 |  | 2798,0 |  | 2938,0 |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному пасажирському транспорті | тис. грн. |  | 14917,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Збільшення виручки за рахунок впровадження АСООП в міському електричному пасажирському транспорті | тис. грн. |  | 1070 |  | 7181 |  | 8482 |  | 9896 |
| 3.3 | Зменшення витрат на оплату праці контролерів-касирів за рахунок впровадження АСООП | тис. грн. |  | 5506,0 |  | 17553,0 |  | 18993,0 |  | 20550,0 |
| 3.4 | Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання | тис. грн. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Збільшення виручки за рахунок оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання | тис. грн. |  | 803 |  | 5386 |  | 6362 |  | 7422 |
| 3.6 | Середня вартість одного нового тролейбусу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | - середня вартість придбання одного тролейбусу з автономним ходом | тис. грн. |  | 10625,0 |  | 11156,0 |  | 11714,0 |  | 12300 |
| 3.6.2 | - середня вартість придбання 1- секційного тролейбусу | тис. грн. |  | 8570 |  | 8998 |  | 9448 |  | 9920 |
| 3.6.3 | - середня вартість придбання 2- секційного тролейбусу | тис. грн. |  | 0 |  | 12000,0 |  | 12600,0 |  | 13230,0 |
| 3.7 | Середня вартість матеріалів та запасних частин на 1 км пробігу тролейбусів на маршрутах | грн./маш-км. |  | 2,29 |  | 2,17 |  | 1,97 |  | 1,70 |
| 3.8 | Збільшення обсягу виручки від платних пасажирів за рахунок оновлення рухомого складу | тис. грн. |  | 0 |  | 1795 |  | 2121 |  | 2474 |
| 3.9 | Середня виручка на 1 маш.км. | грн |  | 6,9 |  | 18,8 |  | 21,1 |  | 23,3 |
| 3.10 | Витрати електроенергії на 1 маш.км. | грн |  | 11,68 |  | 11,20 |  | 10,71 |  | 10,21 |
| 3.11 | Економія витрат по споживанню електроенергії за рахунок оновлення рухомого складу | тис. грн. |  | 2369 |  | 1678 |  | 1778 |  | 1886 |
| 3.12 | Середня вартість одного нового спецавтотранспорту | тис. грн. |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  |
| 3.13 | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) | тис.грн |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Середня вартість заміни одного км. контактної мережі (контактний дріт з спецчастинами) | тис. грн./км. |  | 408,77 |  | 362,55 |  | 391,5 |  | 405,2 |
| 3.15 | Середня вартість однієї опори контактної мережі | тис. грн. |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 3.16 | Модернізація комплексу телеуправління тягових підстанцій | тис.грн |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Капітальний ремонт тягової підстанції №10 | тис.грн |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |
| 3.18 | Система протипожежного захисту депо | тис.грн |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. асфальтобетонного покриття | грн. |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 3.20 | Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства | тис.грн |  | 606,4 |  | 536,4 |  | 536,4 |  | 536,4 |
| 3.21 | Вартість проїзду у тролейбусі | грн. | 5,00 |  | 8,00 |  | 9,00 |  | 10,00 |  |
| 3.22 | Вартість проїзного квитка для населення | грн. | 250,00 |  | 400,00 |  | 450,0 |  | 500,00 |  |
| 3.23 | Вартість проїзного квитка для підприємств | грн. | 376,00 |  | 601,6 |  | 676,8 |  | 752,0 |  |
| 3.24 | Вартість 1 тролейбусо-км. пасажироперевезень | грн. | 58,64 |  | 57,20 |  | 61,98 |  | 66,58 |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному пасажирському транспорті | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Відсоток приросту виручки за рахунок впровадження АСООП | % |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 4.3 | Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання до потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Відсоток приросту виручки за рахунок оптимізації маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання | % |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 4.5 | Відсоток тролейбусів, які планується придбати до потреби | % |  | 20,3 |  | 16,9 |  | 20,4 |  | 25,6 |
| 4.6 | Відсоток збільшення виручки за рахунок оновлення рухомого складу | % |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 4.7 | Відсоток економії витрат на електроенергію за рахунок оновлення рухомого складу | % |  | 7,4 |  | 4,1 |  | 4,4 |  | 4,7 |
| 4.8 | Відсоток спецавтотранспорту, які планується придбати до потреби | % |  | 33,3 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 4.9 | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Відсоток заміненої контактної мережі до потреби | % |  | 17,1 |  | 35,9 |  | 51,2 |  | 100 |
| 4.11 | Відсоток замінених опор до потреби | % |  | 0,88 |  | 0,89 |  | 0,90 |  | 0,91 |
| 4.12 | Модернізація комплексів телеуправління тяговими підстанціями до потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Капітальний ремонт тягової підстанції №10 до потреби | % |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
| 4.14 | Система протипожежного захисту депо | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Відсоток відремонтованого асфальтобетонного покриття до потреби | % |  | 25 |  | 33,3 |  | 50 |  | 100 |
| 4.16 | Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства до потреби | % |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
| 4.17 | Відсоток відпрацьованих тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |