Про підготовку житлово-

# комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий

період 2015-2016 років

Відповідно  до підпункту 1) пункту а)  статті 30  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної  державної адміністрації від 25.05.2015 №245 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», з  метою підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років,  виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. вважати першочерговим завданням керівників усіх галузей міського господарства, закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, підприємств транспорту.

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з координації робіт щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років згідно з додатком.

Головним завданням міського оперативного штабу  визначити  організацію виконання основних заходів з підготовки підприємств та об’єктів житлово-комунального господарства до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та контроль за їх реалізацією.

- Покласти особисту відповідальність на:

3.1. Директорів департаментів освіти та гуманітарної політики Бакланову М.Л.,  охорони здоров’я та медичних послуг Стадника О.М., житлово-комунального комплексу Наумчука А.М. за підготовку підвідомчих підприємств, установ та організацій до осінньо – зимового періоду 2015-2016 років.

3.2. Директорів ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хімволокно" Бондаренка В.Д. та КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніра М.І. за готовність підпорядкованого їм теплового господарства до роботи в опалювальний період 2015-2016 років.

4. Директорам    ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хімволокно"                 Бондаренку  В.Д.  та КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніру М.І.:

4.1. До початку опалювального періоду виконати ремонтні роботи щодо ліквідації пошкоджень теплових мереж, які виникнуть при  проведенні гідравлічних випробувань.

4.2. Вжити заходи відносно перевірки технічного стану і ремонту безгосподарських теплових мереж.

5.  Директору КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Кушніру М.І.:

5.1. До 01 жовтня 2015 року підготувати до опалювального сезону 36 котелень, 82  центральних теплових пункти, 161,35 км теплових мереж у двотрубному обчисленні.

5.2. Активізувати роботу щодо впровадження енергозберігаючих технологій та сучасного теплогенеруючого обладнання.

6.  Директору КП "Черкасиводоканал" Овчаренку С.В. :

6.1. До 01 жовтня 2015 року:

- виконати ремонт 5 водопровідних  і 17 каналізаційних насосних станцій;

- підготувати  водоканалізаційні мережі, поверхневий водозабір, техноло-гічне обладнання.

6.2. Постійно мати запас хлору – 20 тонн, коагулянту – 120 тонн для очистки і знезараження  питної води, а також необхідну кількість  палива для відомчих котелень.

7. Директорам комунальних підприємств  „Служба утримання будинків „Митниця” Работенку І.П., „Соснівська служба утримання будинків” Титаренку А.І., „Придніпровська служба  утримання  будинків”  Старікову В.І. до 01 жовтня 2015 року комплексно підготувати 951 житловий будинок, відремонтувати 509 покрівель, 555 опалювальних систем з оформленням актів готовності до опалювального періоду, 258 систем гарячого водопостачання, 404 системи холодного водопостачання та каналізації.

8. Директору департаменту житлово-комунального комплексу Наумчуку А.М. організувати роботу щодо перевірки утримання в постійній готовності дорожньої і спеціальної інженерної техніки, обладнання та інвентарю щодо дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будівель.

9.  Директору департаменту організаційного забезпечення Маліщук Л.М. забезпечити інформування населення щодо Урядової програми відшкодування частини суми кредиту на придбання енергозберігаючого обладнання та/або матеріалів.

10.   Відповідальність за підготовку відомчого житлового фонду покласти на  власників - керівників підприємств, установ, організацій.

11. Рішення виконавчого комітету  від  04.06.2014 №567 "Про підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років" зняти з контролю.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гончарова Ю.А.

Міський голова                                                            			 С.О.Одарич

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від_____________№________

С К Л А Д

міського оперативного штабу з координації робіт щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

1.   Гончаров Ю. А.         заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, начальник  штабу;

Члени штабу:

2.   Наумчук А. М.          директор департаменту житлово-комунального

комплексу;

3.    Грохольська А. О.    заступник директора-начальник управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКК;

4.    Кушнір М. І.            директор КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ;

5.   Бондаренко В. Д.      директор ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ

«Черкаське хімволокно» (за згодою);

6.    Овчаренко С. В.      директор КП «Черкасиводоканал»;

7.    Работенко І. П.    	директор КП «Служба утримання будинків

«Митниця»;

8.    Титаренко С. В.       директор КП «Соснівська служба утримання

будинків»;

9.    Старіков В. І.           директор КП «Придніпровська служба

утримання будинків»;

10.    Колісник О. М.       голова комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища  (за згодою);

Директор департаменту житлово-комунального

комплексу Черкаської міської ради				      А. М. Наумчук