|  |
| --- |
| **Інформація щодо проведення робіт з благоустрою після розкопок за 2023 рік****Соснівський район** |
| **№****п/п** | **Підприємство, якому видано дозвіл** | **Дата видачі дозволу** | **Аварійний дозвіл №** | **Плановий дозвіл №** | **Початок робіт** | **Завершення робіт** | **Місце проведення робіт** | **Закриття або продовження дозволу** | **ПІБ осіб, які приймали роботи з благоустрою****(ЧЕЛУАШ, управління інспектування)**  |
| 1 | КПТМ ЧТКЕ | 12.01.2023 | 1 |  | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Смілянська, 96 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Панченко В.Р. (управління інспектування) |
| 2 | КП Черкасиводоканал | 19.01.2023 | 2 |  | 19.01.2023 | 19.02.2023 | Крилова, 41 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Надточій М.А. (управління інспектування) |
| 3 | ВП Черкаська ТЕЦ | 23.01.2023 | 3 |  | 23.01.2023 | 23.02.2023 | Чайковського, 57 | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 4 | КП Черкасиводоканал | 30.01.2023 | 4 |  | 30.01.2023 | 28.02.2023 | Розкопна, 15 | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 5 | ПАТ Черкасиобленерго | 31.01.2023 | 5 |  | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Надпільна, 259 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Кіта І.М. (управління інспектування) |
| 6 | КПТМ ЧТКЕ | 03.02.2023 | 6 |  | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Гоголя, 275 | Продовжено до 14.12.2023 |  |
| 7 | ПАТ Черкасиобленерго | 07.02.2023 | 7 |  | 07.02.2023 | 28.03.2023 | Сумгаїтська, 23-31 | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 8 | КП Черкасиводоканал | 07.02.2023 | 8 |  | 07.02.2023 | 28.03.2023 | Шевченка, 168 | Продовжено до 30.11.2023 |  |
| 9 | ПАТ Черкасиобленерго | 09.02.2023 | 9 |  | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Смілянська, 2 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Надточій М.А. (управління інспектування) |
| 10 | ПАТ Черкасиобленерго | 09.02.2023 | 10 |  | 09.02.2023 | 09.03.2023 | 2-ого Українського фронту, 36/2 | Закритий | Заїчко Г.П.(КП ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 11 | КПТМ ЧТКЕ | 09.02.2023 | 11 |  | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Смілянська, 78 | Закритий | Кіта І.М. (управління інспектування) |
| 12 | ТОВ БП Євробудстандарт | 13.02.2023 |  | 12 | 13.02.2023 | 13.03.2023 | 30 років Перемоги, 40/1 |  |  |
| 13 | КП Черкасиводоканал | 14.02.2023 | 13 |  | 14.02.2023 | 14.03.2023 | Соснівська, 21 | Закритий | Богославець О.В.(управління інспектування) |
| 14 | КПТМ ЧТКЕ | 15.02.2023 | 14 |  | 15.02.2023 | 15.03.2023 | С. Кішки, 218 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Горова О.В. (управління інспектування) |
| 15 | ТОВ Метабуд - М | 16.02.2023 | 15 |  | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Б. Вишневецького, 42, 46Гоголя, 241 | Продовжено до 15.04.2023 |  |
| 16 | ПАТ Черкасиобленерго | 16.02.2023 | 16 |  | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Гоголя, 138/2 | Закритий | Заїчко Г.П.(КП ЧЕЛУАШ) Кіта І.М.(управління інспектування) |
| 17 | КП Черкасиводоканал | 17.02.2023 | 17 |  | 20.02.2023 | 20.03.2023 | пров. Химка, 18 | Закритий | Богославець О.В.(управління інспектування) |
| 18 | КП Черкасиводоканал | 21.02.2023 | 18 |  | 21.02.2023 | 21.03.2023 | І. Гонти, 124 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Кіта І.М. (управління інспектування) |
| 19 | КП Черкасиводоканал | 21.02.2023 | 19 |  | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Бурлая, 14 | Продовжено до 11.11.2023 |  |
| 20 | КПТМ ЧТКЕ | 21.02.2023 | 20 |  | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Хрещатик, 235 | Закритий | Заїчко Г.П. (ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 21 | ВП Черкаська ТЕЦ | 21.02.2023 | 21 |  | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Хіміків, 28 | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 22 | ТОВ Агросервіс Плюс Ц | 01.03.2023 |  | 22 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Гагаріна, 26 |  |  |
| 23 | КП Черкасиводоканал | 06.03.2023 | 23 |  | 06.03.2023 | 06.04.2023 | Шевченка, 244 | Закритий | Кіта І.М. (управління інспектування) |
| 24 | ПП КОМ-СЕРВІС | 06.03.2023 |  | 24 | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Б. Вишневецького, 37 | Продовжено до 21.12.2023 |  |
| 25 | ПП КОМ-СЕРВІС | 06.03.2023 |  | 25 | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Сумгаїтська, 15 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Марущак В.В.(управління інспектування) |
| 26 | АТ Черкасигаз | 08.03.2023 | 26 |  | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Хоменка, 8 | Закритий | Марущак В.В. (управління інспектування) |
| 27 | КП Черкасиводоканал | 10.03.2023 | 27 |  | 10.03.2023 | 10.04.2023 | Одеська, 12/1 | Закритий | Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 28 | КП Черкасиводоканал | 10.03.2023 | 28 |  | 10.03.2023 | 10.04.2023 | Косинського, 45 | Закритий | Надточій М.А. (управління інспектування) |
| 29 | КП Черкасиводоканал | 14.03.2023 | 29 |  | 14.03.2023 | 14.04.2023 | Перемоги, 54 | Закритий | Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 30 | КП Черкасиводоканал | 14.03.2023 | 30 |  | 14.03.2023 | 14.04.2023 | Грушевського, 130 | Продовжено до 09.11.2023 |  |
| 31 | КП Черкасиводоканал | 21.03.2023 | 31 |  | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Грушевського, 57 | Продовжено до 12.10.2023 |  |
| 32 | Черкаська міська філіяПАТ «Черкасиобленерго» | 20.03.2023 | 32 |  | 20.03.2023 | 20.04.2023 | Верхня Горова, 2 | Закритий | Заїчко П.П. (ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 33 | КПТМ ЧТКЕ | 24.03.2023 | 33 |  | 24.03.2023 | 24.04.2023 | Благовісна, 310 | Закритий | Заїчко Г.П. (ЧЕЛУАШ)Овсієнко А.С.(управління інспектування) |
| 34 | КП «Черкасигазбуд» ім. А.В. Бабанського | 29.03.2023 |  | 34 | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Соснівська, Липківського | Продовжено до 30.11.2023 |  |
| 35 | ТОВ БП Євробудстандарт | 30.03.2023 | 35 |  | 30.03.2023 | 30.04.2023 | Дахнівська, 1/3, 3 |  |  |
| 36 | КП Черкасиводоканал | 30.03.2023 | 36 |  | 30.03.2023 | 30.04.2023 | Хрещатик - Шулежко | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 37 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 11.04.2023 | 37 |  | 11.04.2023 | 11.05.2023 | Сумгаїтська, 9 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Марущак В.В. (управління інспектування) |
| 38 | КП «Черкасиводоканал» | 13.04.2023 | 38 |  | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Героїв Майдану, 1 | Закритий | Панченко В.Р. (управління інспектування) |
| 39 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 17.04.2023 | 39 |  | 17.04.2023 | 17.05.2023 | Тараскова, 15 | Закритий | Заїчко Г.П.(КП ЧЕЛУАШ) Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 40 | КП «Черкасиводоканал» | 18.04.2023 | 40 |  | 18.04.2023 | 18.05.2023 | Гоголя, 222 | Закритий | Заїчко Г.П.(КП ЧЕЛУАШ)Кіта І.М.(управління інспектування) |
| 41 | ВП «Черкаська ТЕЦ» | 26.04.2023 | 41 |  | 26.04.2023 | 26.05.2023 | О. Теліги, 2 | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 42 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 26.04.2023 | 42 |  | 26.04.2023 | 26.05.2023 | О. Дашковича (бульв. Шевченка-вул. О.Дашковича, 39/2) | Продовжено до 14.12.2023 |  |
| 43 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 26.04.2023 | 43 |  | 26.04.2023 | 26.05.2023 | Хрещатик (І. Франка-Правидниці Шулежко) | Продовжено до 14.12.2023 |  |
| 44 | ПП «Агросервіс-Плюс-Ц» | 28.04.2023 |  | 44 | 28.04.2023 | 28.05.2023 | Кооперативна, 7 |  |  |
| 45 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 03.05.2023 | 45 |  | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Прикордонника Лазаренка, 7 | Закритий | Заїчко Г.П. (ЧЕЛУАШ)Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 46 | ТОВ «Мегаплаз» | 03.05.2023 |  | 46 | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Благовісна, 166 |  |  |
| 47 | ТОВ «БК Гарант-С» | 12.05.2023 |  | 47 | 12.05.2023 | 12.06.2023 | Сумгаїтська, 15/5 |  |  |
| 48 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 17.05.2023 | 48 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | Грузиненка, 5-7 | Продовжено до 20.12.2023 |  |
| 49 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 17.05.2023 | 49 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | Г. Момота, 3 | Закритий | Заїчко Г.П. (ЧЕЛУАШ)Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 50 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 17.05.2023 | 50 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | Г. Майдану, 9/1 | Закритий | Заїчко Г.П. (ЧЕЛУАШ)Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 51 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 17.05.2023 | 51 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | Онопрієнка, 8/1 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 52 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 17.05.2023 | 52 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | С. Кішки, 183/1 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Кривошей В.І.(управління інспектування) |
| 53 | КП Черкасиводоканал | 17.05.2023 | 53 |  | 17.05.2023 | 17.06.2023 | Г. Чорнобиля, 25 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 54 | ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» | 22.05.2023 | 54 |  | 22.05.2023 | 22.06.2023 | С. Кішки, 220 | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 55 | АТ «Черкасигаз» | 22.05.2023 | 55 |  | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Пров. Амет-Хана Султана, 29 (Комунальний, 29) | Закритий | Заїчко Г.В. (ЧЕЛУАШ)Кривошей В.І.(управління інспектування) |
| 56 | АТ «Черкасигаз» | 22.05.2023 | 56 |  | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Степана Бандери, 37 |  |  |
| 57 | АТ «Черкасигаз» | 22.05.2023 | 57 |  | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Дахнівська, 23а | Закритий | Заїчко Г.В. (ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 58 | АТ «Черкасигаз» | 22.05.2023 | 58 |  | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Надпільна, 249 | Закритий | Заїчко Г.В. (ЧЕЛУАШ)Кіта І.М.(управління інспектування) |
| 59 | ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» | 23.05.2023 | 59 |  | 23.05.2023 | 23.06.2023 | Волонтерська, 8/2 | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 60 | ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» | 23.05.2023 | 60 |  | 23.05.2023 | 23.06.2023 | Алея Павла Собка | Продовжено до 10.12.2023 |  |
| 61 | КП Черкасиводоканал | 24.05.2023 | 61 |  | 24.05.2023 | 24.06.2023 | Одеська/М.Грушевського | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Марущак В.В. (управління інспектування) |
| 62 | КП Черкасиводоканал | 24.05.2023 | 62 |  | 24.05.2023 | 24.06.2023 | Оборонна/Грушевського | Закритий | Панченко В.Р.(управління інспектування) |
| 63 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 25.05.2023 | 63 |  | 25.05.2023 | 25.06.2023 | Одеська №20 | Продовжено до 19.11.2023 |  |
| 64 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 29.05.2023 | 64 |  | 29.05.2023 | 29.06.2023 | І. Франка, 66-67 | Закритий | Заїчко Г.П.(ЧЕЛУАШ)Богославець О.В. (управління інспектування) |
| 65 | ПП «Агросервіс-Плюс-Ц» | 29.05.2023 |  | 65 | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Гоголя, 138 |  |  |
| 66 | КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 29.05.2023 | 66 |  | 29.05.2023 | 29.06.2023 | С. Кішки, 153/2 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Кривошей В.І.(управління інспектування) |
| 67 | ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» | 01.06.2023 | 67 |  | 01.06.2023 | 01.07.2023 | В. Галви, 45 | Продовжено до 06.12.2023 |  |
| 68 | ТОВ «БП «Євробудстандарт» | 02.06.2023 |  | 68 | 03.06.2023 | 03.07.2023 | С. Бандери, 35/Шевченка, 22 | Продовжено до 03.08.2023 |  |
| 69 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 02.06.2023 | 69 |  | 02.06.2023 | 02.07.2023 | Сумгаїтська, 17 | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 70 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 02.06.2023 | 70 |  | 02.06.2023 | 02.07.2023 | В. Стуса, 84-86 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Богославець О.В.(управління інспектування) |
| 71 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 02.06.2023 | 71 |  | 02.06.2023 | 02.07.2023 | М. Грушевського/Хрещатик, 156  | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 72 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 05.06.2023 | 72 |  | 05.06.2023 | 05.07.2023 | М. Грушевського, 202 | Закритий | Заїчко П.П. (ЧЕЛУАШ)Кіта І.М.(управління інспектування) |
| 73 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 05.06.2023 | 73 |  | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Перемоги, 42 | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 74 | ТОВ «Прайм Енерджі 2019» | 05.06.2023 |  | 74 | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Смілянська, 124/4 | Продовжено до 22.09.2023 |  |
| 75 | ТОВ «Прайм Енерджі 2019» | 05.06.2023 |  | 75 | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Пров. Ручай, 6 | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Надточій М.А.(управління інспектування) |
| 76 | ТОВ «Енерголюксмонтаж» | 06.06.2023 |  | 76 | 12.06.2023 | 12.07.2023 | О. Теліги/Івана Кожедуба (Генерала Путейка) | Продовжено до 22.10.2023 |  |
| 77 | КП «Черкасиводоканал» | 07.06.2023 | 77 |  | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Добровольчих батальйонів/Лісова | Закритий | Заїчко Г.І. (ЧЕЛУАШ)Богославець О.В.(управління інспектування) |
| 78 | Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» | 07.06.2023 | 78 |  | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Сумгаїтська, 19-21 | Продовжено до 01.01.2024 |  |
| 79 | ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» | 07.06.2023 | 79 |  | 07.06.2023 | 07.07.2023 | С. Кішки, 210 | Продовжено до 06.12.2023 |  |
| 80 | КП «Черкасиводоканал» | 13.06.2023 | 80 |  | 13.06.2023 | 13.07.2023 | Хрещатик, 62 | Продовжено до 08.12.2023 |  |